DIÁRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS ONLINE

(E-COMMERCE SIMPLIFICADO)

INSTITUTO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE KIMPA VITA - UÍGE

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

ANO ACADÉMICO: 2025/2026

POR: JOSÉ WAZIA AUGUSTO E LOURENÇO NUNES VIEIRA

O DOCENTE RESPONSÁVEL: JOAQUIM JOÃO NSAKU VENTURA.

UÍGE, AOS 20 DE JUNHO DE 2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	1

MODELAGEM UML	1

DESIGN DA BASE DE DADOS	2

CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE	2

IMPLEMENTAÇÃO INICIAL	2

SISTEMA DE LOGIN	2

MÓDULO DE CLIENTES	2

MÓDULO DE PRODUTOS	2

CARRINHO DE COMPRAS	2

FINALIZAÇÃO DE COMPRA	2

GRELHA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS	2

TESTES E CORREÇÕES	2

OTIMIZAÇÃO	2

DOCUMENTAÇÃO	3

REFLEXÃO FINAL	3

CONCLUSÃO	3

# INTRODUÇÃO

Este diário descreve detalhadamente as etapas do desenvolvimento do sistema, permitindo acompanhar a evolução do projecto e as decisões tomadas ao longo do processo.

| PERÍODO | FASE | ACTIVIDADES PRINCIPAIS |
| --- | --- | --- |
| Semana 1-2 | Fase 1 - Análise | Levantamento de requisitos, definição do âmbito funcional, identificação de actores e casos de uso; constituição dos grupos e atribuição dos projectos. |
| Semana 3-4 | Fase 2 - Modelação UML | Elaboração do diagrama de classes, de casos de uso e do diagrama de sequência para os fluxos mais críticos. |
| Semana 5-7 | Fase 3 - Implementação Core | Desenvolvimento das classes de domínio, lógica de negócio, camada de acesso a dados e funcionalidades principais. |
| Semana 8-9 | Fase 4 - Interface e Integração | Desenvolvimento dos formulários Windows Forms, integração com a base de dados e validações de interface. |
| Semana 10 | Fase 5 - Testes e Refinamento | Testes funcionais documentados, correcção de erros, optimização e finalização do relatório técnico. |
| Semana 11 | Fase 6 - Apresentação Pública | Defesa oral perante o júri, demonstração da aplicação funcional e entrega de todos os artefactos. |

# LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Foi realizada a análise do problema, identificando as necessidades do sistema. Foram definidos os principais objetivos e funcionalidades.

# MODELAGEM UML

Foi elaborado o diagrama de classes, definindo as entidades principais e suas relações. Esta etapa foi fundamental para estruturar o sistema.

# DESIGN DA BASE DE DADOS

Foi criado o modelo relacional, incluindo tabelas e relações entre entidades, garantindo integridade dos dados.

# CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

Instalação do Visual Studio, MySQL e configuração da ligação à base de dados.

# IMPLEMENTAÇÃO INICIAL

Criação das classes principais e ligação com a base de dados.

# SISTEMA DE LOGIN

Desenvolvimento do sistema de autenticação, incluindo validação de utilizadores.

# MÓDULO DE CLIENTES

Implementação das funcionalidades de registo, edição e listagem de clientes.

# MÓDULO DE PRODUTOS

Desenvolvimento da gestão de produtos e controlo de stock.

# CARRINHO DE COMPRAS

Implementação do sistema de carrinho, permitindo operações dinâmicas.

# FINALIZAÇÃO DE COMPRA

Implementação da lógica de encomenda, incluindo transações e atualização de stock.

# GRELHA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS

Desenvolvimento de grelha de estatísticas para análise de produtos mais vendos.

# TESTES E CORREÇÕES

Foram realizados testes funcionais, identificando e corrigindo erros.

# OTIMIZAÇÃO

Melhoria de desempenho e organização do código.

# DOCUMENTAÇÃO

Elaboração do relatório técnico, manual e preparação da apresentação.

# REFLEXÃO FINAL

Durante o desenvolvimento do projecto, foram enfrentados desafios relacionados com:

- Gestão de conexões com base de dados

- Implementação de transações

- Organização do código

Este projecto contribuiu significativamente para o desenvolvimento de competências técnicas e práticas.

# CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste sistema permitiu consolidar conhecimentos em programação, bases de dados e engenharia de software, preparando o estudante para desafios reais do mercado.